Műszaki projektmenedzsment szakirányú továbbképzési szak

Z á r ó v i z s g a   T É T E L e k

Műszaki projektmenedzsment

- Ismertesse a projekt menedzsment folyamatcsoportokat és szerepüket a projekt életciklusában (sorolja fel őket, részletezze az egyes csoportokban foglalt folyamatokat, és az egyes csoportok bemeneti és kimeneti dokumentumait)!

- Ismertesse egy képzeletbeli, vízesés modell szerint szervezett projekt szerepköreit!

- Ismertesse egy projekt alapító okirat (projekt charter) kötelező tartalmi elemeit!

- Ismertesse a klasszikus PMO (Project Management Office) típusait, feladatait!

- Határozza meg a projektérintett fogalmát és ismertesse a projektérintettek azonosításának folyamatát!

- Ismertesse a projektérintettek befolyás-érdek mátrix csoportosítását!

- Ismertesse a projektérintettek kezelésének stratégiáját a befolyás-érdek mátrix alapján!

- Ismertesse a Tuckman-féle csoportfejlődési fázisokat!

- Sorolja fel a scrum framework által előírt szerepköröket és ismertesse feladataikat.

- Amennyiben projektmenedzserként önre hárul a feladat, hogy eldöntse a projekt megvalósítása során vízesés vagy agilis módszertan szerint szervezi meg a projektet, mi alapján dönt?

- Ismertesse a projektvezetéshez szükséges készségeket mind a projektmenedzser, mind a scrum master esetén!

- Ismertesse a scrum framework által előírt eseményeket időrendi sorrendben!

- Mutassa be a scrum és a kanban framework különbségeit és ismertesse mi alapján dönthet melyiket használja!

- Ismertesse a scrum master és a projektmenedzser szerepkörök feladatait kiemelve az eltéréseket!